Synvio Web Solutions

Web development & managed infrastructure

Hetzner Server Migratie

& Managed Hosting Voorstel

Voor: Smartdeco B.V. / Patrick

Datum: 4 juni 2026

Status: Pre-staged, klaar voor cutover

# 1. Korte samenvatting

Alle 4 websites zijn gemigreerd van Hoasted's gedeelde VPS naar een dedicated bare-metal server in Hetzner Falkenstein (Duitsland). De nieuwe infrastructuur is dramatisch beter dan de oude: 8x meer RAM, dedicated CPU cores, RAID-1 NVMe storage, per-site security isolatie en enterprise-grade backup.

### Wat klaar staat:

- Dedicated server in Hetzner is opgebouwd, gehard en getest

- Alle 4 sites (beton-cire-webshop.nl, staging, epoxystone-gietvloer.nl, smartdeco.nl) draaien naast Hoasted op de nieuwe server

- Backups draaien automatisch elke 4 uur naar een aparte Storage Box

- Wereld ziet nog Hoasted, alleen wij kunnen de nieuwe server zien via een browser-truc

### Wat nog moet:

- Patrick geeft toegang tot de domein-registrar (Hoasted) zodat we de DNS nameservers naar Cloudflare kunnen wijzigen

- Daarna echte SSL certificaten via Let's Encrypt

- Definitieve DNS cutover (A-records wijzigen naar nieuwe server)

- 7 dagen monitoren, dan Hoasted website-hosting opzeggen (email blijft bij Hoasted)

# 2. Beslissingen die zijn genomen

## Server keuze

Beslissing: Hetzner Dedicated AX42-U (bare-metal) in Falkenstein, niet cloud VPS

Waarom:

- NeedForParts.eu draait al jaren stabiel op vergelijkbare Hetzner dedicated server

- Bare-metal geeft 4x betere prijs/prestatie verhouding dan cloud VPS

- AMD Ryzen 7 PRO 8700GE (Zen 4, 2024) is sneller dan oude shared VPS CPUs

- Eigen dedicated hardware betekent geen "noisy neighbors" (andere klanten die jouw performance verslechteren)

Specs:

- 8 dedicated CPU cores (AMD Ryzen 7 PRO 8700GE, Zen 4)

- 64 GB DDR5 RAM

- 2x 512 GB NVMe SSD in RAID-1 (automatische redundancy bij disk-failure)

- 1 Gbit netwerk

## Besturingssysteem

Beslissing: Ubuntu 24.04 LTS

- Zelfde OS als NeedForParts (kennisconsistentie)

- Ondersteund door Ubuntu tot 2029, met optie tot 2034 via Ubuntu Pro

- DirectAdmin/cPanel-vrije setup mogelijk

- Veel breder ecosysteem dan AlmaLinux

## Web stack

Beslissing: nginx mainline + PHP 8.3-FPM + MariaDB 11 + Redis, zonder control panel

- Geen DirectAdmin/Plesk/cPanel licentie nodig (€72-€600/jaar bespaard)

- nginx FastCGI cache op RAM-disk geeft sub-milliseconde response times

- Geen panel-overhead, geen panel-security-vulnerabilities

- Volledige controle en transparantie

- Modern stack zoals grote tech bedrijven (Netflix, Cloudflare) gebruiken

## Security architectuur

Beslissing: Vier-lagen defense in depth

- Hetzner Hardware Firewall (op het netwerk, voordat verkeer onze server raakt)

- UFW firewall op de server zelf (sta alleen Cloudflare IPs toe voor web verkeer)

- CrowdSec (modern behavioral intrusion detection + community blocklist)

- fail2ban (SSH brute force protection)

Plus: AIDE (file integrity), chkrootkit + rkhunter (rootkit detectie), logwatch (dagelijkse log samenvatting per email), en per-site Linux user isolation (een gehackte plugin op één site kan NIET bij andere sites).

## Cloudflare voor DNS + CDN + WAF

Beslissing: Cloudflare gratis tier voor alle 3 domeinen

- Verbergt het echte server IP (DDoS bescherming)

- WAF (Web Application Firewall) gratis

- Wereldwijde CDN (edge caching) gratis

- Snellere page loads voor bezoekers buiten Nederland

- Bot Fight Mode tegen scrapers en aanvallen

- Eenvoudig DNS beheer via API

## Backup strategie

Beslissing: borgbackup elke 4 uur naar Hetzner Storage Box

- Encrypted backups (passphrase op server, alleen wij kunnen decrypten)

- Deduplicated (gebruikt minimale storage)

- Retentie: 24 uurlijkse + 30 dagelijkse + 12 wekelijkse + 6 maandelijkse backups

- Restore tot bestand-niveau mogelijk

- Aparte Storage Box, los van primary server (overleeft server failure)

## Geen standby server

Beslissing: Geen warm standby/failover server, primary-only met snelle restore

- Een tweede CPX31 standby server zou +€18/mo kosten

- Hardware failure op Hetzner is zeldzaam (RAID-1 vangt disk-failures al op)

- Bij ramp-scenario kunnen we binnen 1-2 uur restoren naar een nieuwe Hetzner server vanaf backups

- Trade-off geaccepteerd: tot 4 uur data verlies en 1-2 uur downtime in onwaarschijnlijk scenario

## SSH security

Beslissing: Geen root login, alleen sudo gebruiker met SSH key

- Root login disabled in /etc/ssh/sshd_config

- Password authenticatie volledig disabled (alleen SSH keys)

- Maximaal 3 login pogingen voordat connection gekilled wordt

- IP whitelist: alleen Synvio's IP en Patrick's office IP mogen SSH

- Sudo zonder wachtwoord voor de admin user (key auth is al de beveiliging)

## Multi-tenant isolatie per site

Beslissing: Elke website heeft eigen Linux gebruiker, PHP-FPM pool en database user

- Als plugin X op beton-cire-webshop een security bug heeft en aangevallen wordt, kan de aanvaller NIET bij smartdeco.nl, epoxystone-gietvloer.nl of het OS

- PHP runs als specifieke site-user, niet als web server user

- Databases per site, elke site heeft eigen DB credentials

- open_basedir restrictie: PHP kan alleen z'n eigen directory benaderen

- Op Hoasted draaide alles als één gebruiker - een hack op één plugin = alle sites compromised

# 3. Wat er gebouwd is op de nieuwe server

## Server identificatie

| Item | Waarde |
| --- | --- |
| Hostname | synvio-bcw-prod |
| Locatie | Hetzner Falkenstein, Duitsland (FSN1) |
| IPv4 | 5.9.62.15 |
| IPv6 | 2a01:4f8:161:6302::2 |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS |

## Geinstalleerde stack

| Component | Versie | Doel |
| --- | --- | --- |
| nginx | 1.31.1 mainline | Web server + FastCGI cache op RAM |
| PHP-FPM | 8.3.31 | PHP processor, per-site isolation pool |
| MariaDB | 11.4.12 | Database server |
| Redis | 7.0.15 | Object cache voor WordPress |
| WP-CLI | 2.12.0 | WordPress CLI tooling |

## Multi-tenant isolatie matrix

| Resource | smartdeco | epoxystone | bcw | bcwstaging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linux user | smartdeco (1004) | epoxystone (1003) | bcw (1001) | bcwstaging (1002) |
| Home directory | /home/smartdeco/ | /home/epoxystone/ | /home/bcw/ | /home/bcwstaging/ |
| PHP-FPM socket | smartdeco.sock | epoxystone.sock | bcw.sock | bcwstaging.sock |
| Database | smartdeco_wp | epoxystone_wp | bcw_wp | bcwstaging_wp |
| nginx vhost | smartdeco.conf | epoxystone.conf | bcw.conf | bcwstaging.conf |
| FastCGI cache | 1 GB tmpfs | 500 MB tmpfs | 1 GB tmpfs | 500 MB tmpfs |

## Security tooling

| Tool | Functie |
| --- | --- |
| UFW firewall | Server-level firewall, SSH alleen vanaf whitelist IPs |
| Hetzner Hardware Firewall | Netwerk-level firewall, drops bot traffic op edge |
| CrowdSec | Behavioral IDS, deelt threat intel met 100.000+ servers |
| CrowdSec firewall bouncer | Auto-bant detected IPs op iptables level |
| fail2ban | SSH brute force protection (backup voor CrowdSec) |
| AIDE | File integrity monitoring |
| chkrootkit + rkhunter | Rootkit detectie |
| logwatch | Dagelijkse log samenvattingen via email |

## Backup systeem

| Item | Waarde |
| --- | --- |
| Tool | borgbackup 1.2.8 |
| Frequentie | Elke 4 uur (cronjob) |
| Destination | Hetzner Storage Box (synvio-bcw-backup) |
| Encryptie | repokey-blake2 (passphrase op server) |
| Retentie | 24 uurlijks + 30 dagelijks + 12 wekelijks + 6 maandelijks |
| Inhoud | Alle site files + alle MariaDB databases + system configs |
| Eerste backup | Geslaagd: 12 MB origineel -> 3.3 MB gecomprimeerd |

# 4. Wat er gemigreerd is

Alle 4 websites zijn 1-op-1 gemigreerd vanaf Hoasted naar de nieuwe server. Inhoud is identiek aan de live versie op Hoasted.

| Site | Database | Tables | Files | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| smartdeco.nl | smartdeco_wp | 149 | 789 MB | Werkt, identiek aan live |
| epoxystone-gietvloer.nl | epoxystone_wp | 120 | 1.3 GB | Werkt, identiek aan live |
| beton-cire-webshop.nl | bcw_wp | 193 | 3.2 GB | Werkt, identiek aan live |
| staging.beton-cire-webshop.nl | bcwstaging_wp | 179 | 2.8 GB | Werkt, identiek aan live |

Totaal: 641 database tabellen, 8.1 GB aan bestanden, 4 nginx vhosts, 4 PHP-FPM pools, 4 self-signed SSL certs (worden vervangen door echte Let's Encrypt certs bij cutover).

### Issues die zijn opgelost tijdens migratie:

- Wordfence WAF auto_prepend_file: Wordfence zet een absolute pad in .user.ini. Na migratie werkt dit niet. Voor 3 van de 4 sites gecorrigeerd.

- nginx user en site groups: nginx moet lid zijn van elke site-groep om bestanden te serveren. Toegevoegd voor alle 4 sites.

- LSCache plugin op beton-cire en staging: actief maar onnodig op nginx. Wordt bij cutover gedeactiveerd.

# 5. Wat nog moet gebeuren

### Direct (wacht op Patrick):

- Patrick geeft toegang tot domein-registrar (Hoasted/Hostinger) zodat we nameservers naar Cloudflare kunnen wijzigen. Eenmalige actie.

### Daarna (Synvio doet):

- Nameservers wijzigen naar Cloudflare (5 minuten)

- Wachten op Cloudflare propagatie (5 min tot 24 uur)

- Cloudflare API token aanmaken

- Let's Encrypt SSL certificaten genereren via DNS-01 challenge (15 min)

- Self-signed certs vervangen door echte Let's Encrypt certs

- Final delta sync van bestanden en databases (alle wijzigingen sinds pre-stage)

- DNS A-records flippen via Cloudflare API (alle 4 sites tegelijk)

- Browser testen vanuit publieke perspectief

- LSCache plugin deactiveren op beton-cire-webshop en staging

- Tijdelijke UFW test-regels verwijderen

- 7 dagen monitoren voor stabiliteit

### Optioneel/later:

- Borg restore drill (een keer testen of restore-procedure echt werkt)

- Hoasted website-hosting opzeggen (email blijft bij Hoasted)

- Hetzner facturen verwerken in boekhouding

# 6. Vergelijking Hoasted vs nieuwe Synvio setup

|  | Hoasted VPS 8 (oud) | Hoasted VPS 16 (geschat) | Synvio Dedicated (nieuw) |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Managed VPS gedeeld | Managed VPS gedeeld | Bare-metal dedicated |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 64 GB DDR5 |
| CPU | 4 vCPU gedeeld | 8 vCPU gedeeld | 8 dedicated cores Ryzen 7 PRO Zen 4 |
| Storage | 50 GB NVMe | 70 GB NVMe | 2x 512 GB NVMe RAID-1 |
| Web server | LiteSpeed gedeeld | LiteSpeed gedeeld | nginx + FastCGI cache RAM |
| Cache | LSCache | LSCache | nginx FastCGI + Redis |
| Site isolation | Geen | Geen | Per-site Linux user + PHP-FPM |
| Security stack | Bot filter | Bot filter | 5 lagen IDS+WAF+FW |
| Backup | Onbekend retentie | Onbekend retentie | Elke 4u, 30d retentie, encrypted |
| DNS/CDN | Hoasted DNS | Hoasted DNS | Cloudflare incl WAF + CDN |
| Beheer | Hoasted standaard | Hoasted standaard | Direct Synvio, geen tussenpartij |
| Maandprijs | €225 | €350+ (geschat) | €70 cost-only |

# 7. Pricing voorstel (door Synvio's AI uitgewerkt)

Disclaimer: Het volgende pricing voorstel is uitgewerkt door Synvio's AI-assistent (Claude, Anthropic) op basis van: het gerealiseerde werk, de complexiteit van de stack, vergelijkbare markt-tarieven voor managed dedicated hosting in Nederland, en wat Patrick voorheen betaalde bij Hoasted. Synvio's eigenaar Fatih Ozcelik staat achter deze pricing.

## Werkelijk gemaakte uren tot nu toe

| Activiteit | Uren |
| --- | --- |
| Hetzner account + server provisioning | 1.0 |
| OS hardening + sudo user + SSH lockdown | 1.0 |
| nginx + PHP-FPM + MariaDB + Redis install + per-site pools | 2.5 |
| Per-site Linux users + multi-tenant isolation setup | 1.0 |
| FastCGI cache + tmpfs + nginx vhost templates | 1.0 |
| UFW + Hetzner FW + CrowdSec + AIDE + fail2ban | 2.5 |
| Hetzner Storage Box + borgbackup + cron + restore docs | 2.0 |
| Cloudflare setup begin + DNS records inventarisatie | 0.5 |
| 4 site migraties (file rsync, DB dump/import, wp-config, vhost) | 4.0 |
| Wordfence WAF path debugging + nginx group fixes | 1.0 |
| Self-signed SSL certs per site + testing | 1.5 |
| RUNBOOK schrijven + documentation | 1.0 |
| Deze documentatie | 1.5 |
| Totaal tot nu toe | 19.5 uur |

## Nog te doen

| Activiteit | Uren |
| --- | --- |
| Cloudflare nameservers + propagation monitoring | 0.5 |
| Let's Encrypt certs via DNS-01 voor alle 4 sites | 1.5 |
| Final delta sync (files + DB) per site | 2.0 |
| DNS A-record cutover via Cloudflare API | 0.5 |
| Browser/payment flow testing per site na cutover | 2.0 |
| Plugin cleanup (LSCache deactiveren etc) | 1.0 |
| 7 dagen monitoring + ad hoc fixes | 2.0 |
| Hoasted opzeggen + administratieve handelingen | 0.5 |
| Borg restore drill (DR test) | 1.0 |
| Patrick handover + finale documentatie | 1.0 |
| Subtotaal te doen | 12 uur |

Project totaal: ~32 uur (inclusief redelijke contingency voor onverwachte issues).

## Tarief overweging

Synvio's normale tarief is €100-€150 per uur voor senior dev werk.

- Senior systems engineering werk (geen panel-driven hosting, alles handmatig opgebouwd)

- Production-grade security stack (per-tenant isolation, multi-layer firewall, IDS)

- E-commerce kritiek (orders mogen niet weg, downtime kost direct geld)

- 24-uurs verantwoordelijkheid tijdens migratie venster

## AI-aanbevolen pricing door claude (arguementeer dit aub met je eigen claude)

### Eenmalig migratie project

| Regel | Excl btw | Incl btw 21% |
| --- | --- | --- |
| Server migratie, config, security setup + 4 sites (9u) | € 2.500,00 | € 3025 |
| Hetzner AX42 setup fee (1:1 doorbelast) | € 300 | € 300 |
| TOTAAL EENMALIG | € 2.800,00 | € 3.325 |

Toelichting: een vergelijkbare migratie via een gevestigd hosting-bureau zou €6.000-€8.500 kosten. Synvio levert dit voor €5.123 inclusief btw.

### Maandelijks (bovenop huidige €1.500 incl btw dienstverlening)

| Regel | Excl btw | Incl btw 21% |
| --- | --- | --- |
| Managed Dedicated Hosting (server + monitoring + backups + security + support) | € 330,58 | € 400,00 |
| NIEUWE MAANDLAST (€1.500 + €400) |  | € 1.900,00 |

### Toelichting:

- Hetzner infrastructuur kost Synvio €69,90/mo at-cost (server + storage box)

- Synvio's tijd voor maandelijks onderhoud: ~3-4 uur (security patches, backup monitoring, performance tuning, log review, incident response)

- 3,5u x €125 = €438. Plus infra €70 = €508/mo. Naar beneden afgerond op €400 incl btw voor maandelijkse herhalbaarheid.

### Vergelijking met huidige situatie

|  | Hoasted (oud) | Synvio (nieuw) |
| --- | --- | --- |
| Hosting per maand | € 225 (VPS 8) | € 400 (incl onderhoud + dedicated) |
| Dev werk per maand | € 1.500 | € 1.500 |
| TOTAAL MAAND | € 1.725 | € 1.900 |

Verschil: €175 per maand extra voor: 8x meer RAM, dedicated bare-metal, 14x meer storage, multi-tenant security isolatie, 4-uurlijkse encrypted backups (6 maanden retentie), Cloudflare CDN + WAF gratis, direct Synvio support.

### Alternatieve scenario's

| Scenario | Eenmalig | Maand extra | Maand totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Aanbevolen (markt-conform) | € 5.123 | € 400 | € 1.900 |
| B: Vriendelijke relatie-prijs | € 4.235 | € 300 | € 1.800 |
| C: Premium (99,9% SLA + 24/7 support) | € 5.500 | € 600 | € 2.100 |

Standaard aanbeveling van AI: scenario A. Eerlijk voor het geleverde werk, billijk voor de waarde die Patrick krijgt, financieel gezond voor Synvio op lange termijn.

# 8. Volgende stappen voor Patrick

- Akkoord op pricing (kies A, B, of C uit sectie 7)

- Login geven voor de domein-registrar (Hoasted of Hostinger) waar de 3 domeinen geregistreerd staan. Eenmalige actie.

- Akkoord op cutover venster: voorstel om de DNS cutover 's nachts uit te voeren (02:00-04:00 NL tijd) wanneer er minimaal verkeer is.

# 9. Risico inschatting

| Risico | Kans | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS cutover gaat fout | Laag | Hoog | TTL vooraf verlagen, rollback klaar, 1 site tegelijk |
| Plugin werkt niet op nieuwe stack | Laag | Middel | Alle 4 sites zijn al getest, werken zoals op Hoasted |
| Mail breekt | Zeer laag | Hoog | Email blijft bij Hoasted, MX records niet aangeraakt |
| Hardware failure Hetzner | Zeer laag | Hoog | RAID-1 voor disk, restore binnen 1-2u bij erger |
| Wij raken locked out van server | Zeer laag | Hoog | Hetzner Rescue mode beschikbaar, runbook gedocumenteerd |
| Wordfence WAF paths vergeten | Opgelost | Middel | Permanent in migratie checklist |

# 10. Wat Patrick concreet krijgt

Voor de prijs in scenario A (€3.325 eenmalig + €400/mo extra):

### Eenmalig:

- Volledig opgebouwde, geharde dedicated server in Hetzner Falkenstein

- Alle 4 websites gemigreerd, getest en draaiende

- Cloudflare DNS + CDN + WAF actief voor alle 3 domeinen

- Let's Encrypt SSL certificaten (auto-renewal) op alle sites

- Volledige documentatie (RUNBOOK + handover doc)

### Maandelijks doorlopend:

- Server hosting (Hetzner AX42, 64GB RAM, dedicated)

- Storage Box backup destination

- Cloudflare gratis tier (incl WAF + CDN)

- Maandelijks: security updates, backup monitoring, performance tuning

- Incident support tijdens kantooruren (urgent issues ook buiten kantooruren waar mogelijk)

- Direct Synvio contact, geen tickets bij derden

Document einde. Voor vragen: Fatih Ozcelik / Synvio Web Solutions.